SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/30/2012 								     Bytom  29.10.2012r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z. (1)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/30/2012 pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego, przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej”- etap I, poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy przy podaniu terminu wykonania nie została popełniona omyłka?

Termin podany w SIWZ to: 17 grudzień 2012 roku. Biorąc pod uwagę terminy technologiczne przeznaczone na prawidłowe wykonanie zbrojnych fundamentów, tynków, posadzek, które warunkują wykonanie innych robót, oraz np. termin wykonania zaprojektowanej indywidualnej stolarki drewnianej, szczególnie drzwi zewnętrznych, oraz wielu innych elementów tego przetargu, podany termin wykonania robót (mniej niż 1 miesiąc, przy założeniu, ze wyniki przetargu zostaną ogłoszone w dniu 12.11.2012 i podpisanie umowy w dniu 19.11.2012 roku), jest niewykonalny ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania inwestycji na dzień 17 grudzień 2012roku. Krótki termin realizacji zadania związany jest z rozliczeniem dotacji przyznanej na  w/w inwestycję, który upływa 23 grudnia 2012r.

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

E. Tylec - Sojka